Protokoll Projektteam-Meeting vom 05.01.2016
Teilnehmer: Andreas Berks, Thomas Bednorz, Jonas Johannsen, Jana Wengenroth
 Autor: Jonas Johannsen
1	I	Team nicht gänzlich zufrieden mit dem aktuellen Stand und dem Verlauf des Projektes
2	I	Andi stellt das aktuelle System vor
3	I	Thomas nimmt den Ball da wo er gekommen ist
4	I	Thomas: Es fehlt das Feature, dass man eigene Teamnamen angeben kann
5	I	Thomas: Nutzerfeedback ist unzureichend implementiert
6	I	Jonas zeigt den AllocationPlan-Builder-Prototypen
7	I	Jana zeigt die Metriken an
8	I	Code ist wartbar
9 / 10 / 11	I / B / B	Projektablauf Zusammenfassung: / - schlechte Startphase, mangels unzureichender Planung / - viele Probleme mit den Schnittstellen / - am Anfang viele Fehler, da keine Tests geschrieben wurden, mittlerweile viele automatisierte Tests, die Sicherheit geben, dass qualitativ hochwertige Software produziert wurde / - vor Weihnachten war ein wenig die Luft raus und wir haben das Ziel nicht eingehalten, vor Weihnachten fertig zu werden. / - Vorgehensmodell: Termine wurden eingehalten, kaum Reviews, meistens genutzt um Probleme zu besprechen. Hat dazu geführt, dass wir Experten in einigen Bereichen erhalten haben und nur die sich mit den Problemen auseinandersetzen konnten. -> Teils unfaire Aufgabenverteilung / - Design: klare Model, View, Controller – Struktur. Teilmodule in eigene Projekte ausgelagert. -> gut zum Testen. / Zeitmanagement besser in den Griff kriegen. / Schnittstellenbeschreibungen! / Testen. Testen. Testen. / Zukunft: Alle Teammitglieder kriegen den Schein	alle