SE2 Praktikum
Aufgabe 1
Thomas Bednorz, 5 Semester AI
Andreas Berks, 5 Semester AI
Jonas Johannsen, 5 Semester AI
Jana Wengenroth, 5 Semester AI

Aufgabe 2
Vorgehensmodell
- das Vorgehen zur Projektumsetzung ist iterativ angelegt mit Elementen, die sich an Scrum anlehnen. Es gibt regelmäßige wöchentliche Treffen, in denen der bisherige Stand, das weitere Vorgehen und Schwierigkeiten besprochen werden. In jedem Treffen werden die nächsten Aufgaben erfasst und auf die Teammitglieder verteilt.
Die gesetzten Meilensteine sind so angelegt, dass immer ein lauffähiges Teilergebnis erreicht wird, das durch die darauffolgenden Meilensteine erweitert werden soll. Es gibt viele kleinere Zwischenschritte, die zum Erreichen des Meilensteins notwendig sind. Die als nächstes folgenden Schritte werden aus dem aktuellen Stand und der zeitlichen Notwendigkeit ihrer Erfüllung ermittelt, an die Teammitglieder verteilt und mit einer Deadline versehen.
Verteilung der Rollen:
- Projektleiter: Andreas Berks
- Infrastrukturverantwortlicher: Andreas Berks
- Technischer Designer: Thomas Bednorz
- Fachlicher Designer: Jonas Johannsen
- Qualitätsbeauftragter : Jana Wengenroth