Praktikumsanmeldesoftware
UniKit (Stand 30.11.2015)

Projektbeschreibung:
UniKit ermöglicht es den Studenten sich mit einem Team bestehend aus zwei bis 10 Studenten (je nach Vorgabe der Uni) für eine Veranstaltung anmelden zu können. Dies erfolgt intern in zwei Phasen, die während der Benutzung aber gleichzeitig stattfinden. In Phase Eins melden sich die Studenten verbindlich für das Praktikum an und in Phase Zwei haben die Studenten dann die Möglichkeit sich für eine angemeldete Veranstaltung in einem Team zusammen zu finden. Sie können entweder ein Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Ist Phase Zwei beendet und somit auch die Anmeldephase, springt unser Algorithmus an und versucht möglichst alle Teams konfliktfrei auf die Praktikumsgruppen zu verteilen. Ist ein Student keinem Team beigetreten, ist dies irrelevant und er wird dennoch einer Praktikumsgruppe zugeteilt. Als Ergebnis liefert UniKit dann einen Belegungsplan für alle Praktika und den dazugehörigen Praktikumsgruppen.

Agenda für das Meeting am 01.12.2015:

1. Einleitung
  1. Aktueller Zustand des Projektes
  2. Zeitplan
2. Qualitätsdefinition und -merkmale
3. Das System in Aktion
  1. Der aktuelle Stand wird live vorgeführt
4. Probleme
5. Fragen?

Statusbericht
- Projektname: UniKit
- Aktuelle Version: 0.8 (vom 30.11.2015)
- Nächste Version: 1.0 (vermutlich zum nächsten Praktikumstermin)

Gesamtprojektzustand:

Lagebericht:

Aktueller Stand:
Da wir leider etwas hinter dem eigentlichen Zeitplan sind, ist der Projektstatus gelb. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir die ausstehenden Aufgaben in kürze erledigt haben. Es liegen keine gravierenden Schwierigkeiten vor. Der zeitliche Verzug ist lediglich durch eine falsche Einschätzung des Zeitaufwands entstanden.
Das Refactoring der Phase 2 ist mittlerweile abgeschlossen. Nur das Verschicken von Emails muss noch implementiert werden. Die Planung und Spezifizierung der Tests ist abgeschlossen. Die automatisierten Tests müssen noch implementiert werden.
Die Entwicklung des Verteilungsalgorithmus hat begonnen. Das Grundgerüst für das weitere Vorgehen wurde erarbeitet. Die Probleme die der Algorithmus aufwirft wurden konkretisiert. Erste Testversuche wurden durchgeführt.

Wir sind sehr froh darüber, dass wir zu diesem Zeitpunkt praktisch keine gravierenden Probleme haben. Die alten Probleme wurden alle aufbereitet.
- Die Versionsverwaltung mit „GitHub“ funktioniert inzwischen sehr gut und wir verwenden nur noch einen „Master Branch“.
- Wir haben aus den alten Fehlern gelernt und arbeiten jetzt mit einem Ticketsystem namens „YouTrack“. Dort ist es sehr schön und übersichtlich möglich die Aufgaben in Form von Tickets an die einzelnen Teammitglieder zu vergeben. Seitdem wir uns auf diese Weise organisieren, sind wir sehr gut vorangekommen.
- Auch die neue Protokollierung der wöchentlichen Teammeetings mittels der von Ihnen vorgestellten Protokolltechnik hat entscheidend dazu beigetragen die Organisation zu verbessern.
- Die Planung der Sprints erfolgt nun langfristiger. Dies trägt zu einer besseren Verteilung des Arbeitsumfangs bei.
- Test-Verfahren wurden entwickelt.

Probleme:
Da das Refactoring von „Phase 2“ doch mehr Zeit in Anspruch genommen hat als wir vermutet haben, liegen wir etwas hinter dem Zeitplan. Dadurch ist die Implementierung der automatisierten Tests nach hinten gerutscht.

Qualität:
Zur Definition der Qualität haben wir Codekonventionen, wie Namenskonventionen, eingeführt. Durch einen einheitlichen Stil soll der Code übersichtlicher und leichter verständlich werden. Außerdem sollen Schnittstellenkommentare zur besseren Verständlichkeit beitragen. Somit soll die Qualität durch bessere Wartbarkeit erhöht werden.
Für den Algorithmus und die Datenbank gibt es bereits Unittests, die die Funktionalität auf ihre Richtigkeit und mögliche Fehlerfälle überprüfen.
Da wir mit einer Test-Datenbank arbeiten, werden Auswirkungen der Arbeit auf die anderen Daten vermieden.
Die fehlenden automatisierten Tests im Backend wurden bereits angesprochen. Da während des Refactorings von Phase 2 stark umstrukturiert wurde, wurde ihre Implementation vorerst nach hinten verschoben. Die Definition der Testfälle (der Regelfälle und Grenzfälle) ist abgeschlossen. Die Implementation soll in Kürze ergänzt werden.
Insgesamt können wir aber schon sagen, dass die Qualität gut ist. Wir haben strukturiert gearbeitet und bevor es an die Implementierung ging, sehr detailliert dokumentiert und entworfen, was wir überhaupt bauen werden. Dies ist in Form von Klassendiagrammen, Use-Cases, einem Glossar und diversen anderen Dokumenten geschehen, die wir auch als Auslieferungsgegenstand abgeben werden.