Protokoll Projektteam-Meeting vom 08.12.2015
Teilnehmer: Andreas Berks, Thomas Bednorz, Jonas Johannsen, Jana Wengenroth
 Autor: Jana Wengenroth
1	I	Jonas stellt Stand des Algorithmus vor
2		wenn alle Kombinationen von Belegungen mind. Eine Überscheidung haben, ist die Anmeldung für die letzte Veranstaltung nicht möglich. Es soll vom Backend im Vorfeld geprüft werden und eine Fehlermeldung geworfen werden, die den Studenten informiert.
3	A	Andi schreibt Tests zuende	Andi	15.12.2015
4	B	Für ein Semester und eine Fachrichtung gibt es Konfliktfreie Belegungsmöglichkeiten (Precondistion von der Hochschule)
5	B	Wenn ein Student für eine Veranstaltung angemeldet ist, deren Termine in einem Konflikt mit einer anderen Veranstaltung stehen, so darf dieser Student sich nur mit einem Team ( dem selben Praktikumspartner) anmelden
6	B	Andere Teambildungen verboten! Einzelanmeldungen möglich (siehe Lfd.Nr 5)
7	I	Wegen 5a+b erfüllt sind, kann die Teambelegung konfliktfrei statt finden
8	A	Thomas erste Tests für das Backend	Thomas	11.12.2015
9	A	Treffen mit Padberg 12:00 bei ihr im Büro	Jonas	09.12.2015		Jana kommt mit