Protokollzusammenfassung (Phase1)

Deadline des Projektes: 18.12.2015

Verwendete Tools (Verantwortlicher: Andi)

-Redmine: Tickets, Wiki, Datenaustausch, Kalender
→ wurde verworfen

- GitLab: zunächst nur zur Versionskontrolle, nach Verwerfung von Redmine auch für Tickets, Wiki, Datenaustausch
* Wenn Issue bearbeitet wurde, Commit Link in den Kommentar
* Für jeden Entwickler wird ein Branch eingerichtet (→ verworfen, stattdessen Feature-	Branches)

- Visual Paradigm: UML, Codegenerierung

- Mumble: sonstige Kommunikation
→ wurde verworfen, statt dessen Stratoserver

-Framework: Play

-IDE: Eclpise und Intellij → Eclipse verworfen

- Sprache: Java

- Hibernate für Datenbankanbindung

- Apache Commons Email für Mailversand
→ Projektseite: http://commons.apache.org/proper/commons-email/userguide.html
 → Beispielcode: https://www.playframework.com/documentation/1.3.x/emails

- Wir werden zur Anbindung der MySQL-Datenbank die Bibliothek 'Hibernate' nutzen.
  - Projektseite: http://hibernate.org/orm/
  - Beispielcode: http://www.tutorialspoint.com/hibernate/hibernate_examples.htm

- Stisys nachbauen: Style-Sheets übernehmen, HTML selber machen

- Tests → JUnit

Was soll die Software leisten? (Entwurf 1)
- Studenten melden sich in einer definierten Phase in Teams an
- Nach Ablauf der Phase sortiert das System die Teams, so dass möglichst wenig Terminüberschneidungen entstehen
- Ausgabe des Systems: Belegungspläne für alle Praktika
- Wunschtermine können vermerkt werden (Erstwahl, Zweitwahl etc.) ◦ Kein must-have, Implementierung vorerst als Dummy → verworfen
- Benötigte Rohdaten: ◦ Eindeutige Studierendenreferenz (z.B. Matrikelnummer) ◦ Praktikumstermine (Bezeichnung, Kalenderwochen, Uhrzeiten) ◦ Verfügbare Plätze im jeweiligen Praktikum
- Bisherige Teams werden semesterübergreifend gespeichert → verworfen

Fragen
- Muss die Software sowohl Anmeldungen aus den Fremdsystemen, als auch eigene Anmeldung verarbeiten? → Beides
- Erstellen die Studenten Teams (mit Invites), oder ist die Anzahl der Teams festgelegt? → Studenten erstellen Teams, Anzahl abhängig von Teamgröße, max. Gruppengröße und Anzahl der Gruppen
- Sollen Studenten die nur Kurse aus einem Semester belegen bei der Sortierung bevorzugt werden? → ?
- Woher hat das System die Rohdaten? → Fragenkatalog ◦ ICS Dateien für einige Studiengänge vorhanden (HAW) ◦ Falls möglich: Exportschnittstelle vom Fremdsystem? → keine Schnittstelle gegeben, Dummy-Daten

Prozessmodell
 ­ keine täglichen Treffen
 ­ regelmäßige Reviews    Wir wählen primär das interkremetelle Modell (mehrere Releases), mit einigen Aspekten aus  Scrum. Wöchentliches Treffen mit 2 Stunden Zeit.

Vorgehen

Ferien:
 ­ Klausurzeit keine Treffen!
 ­ Jonas: nicht mit einbezogen, wegen Urlaub
 ­ Thomas: nicht verfügbar von­ bis:  ­ 24.06. ­ 28.06.  ­ 10.07. ­
- Einarbeitung in Frameworks
 ­ Treffen donnerstags
Aufgabenverteilung in den Ferien:
- Thomas: Team-Erzeugen
- Jana: Einzelanmeldungen für Veranstaltungen (Phase1)
- Christopher: Teilnehmer einladen → von Andi zuende gemacht, da Chris ausgeschieden

nach den Ferien:
- Treffen immer Dienstag 16 Uhr
Aufgabenverteilung:
-Andi: Projektleitung, Qualitätsbeauftragter, assistierender Entwickler → nicht mehr QS,	neu:Infrastrukturbeauftragter, Frontend
 ­ Thomas: Backend → fachlicher Designer
 ­ Jana: Backend → hauptsächlich QS
 ­ Christopher: Frontend (ausgeschieden)
-Jonas: Algorithmus → und Backend, technischer Designer
- Schnittstellen für die Einführungsprojekte​ (mit Test­Daten) werden von Andi gestellt

Anforderungen
 ­ 1. Phase:
→  Einzelanmeldung für Praktika  ­ verbindliche Anmeldung und Einteilung als default (­> 	Alleingänger­Pool)
→ Bildung eines (internen) Alleingänger­Pools bei Abschluss von Phase 1

- 2.Phase:
→ Teambildung auf Grund von Ergebnissen aus Phase 1
→ (optionale) Möglichkeit Wünsche zu äußern,	wenn kein Team und kein Wunsch geäußert wird Gruppe random  zugeordnet →	verworfen:keine Wünsch/Prioritäten erlaubt
→ Übersicht über bisherige Anmeldungen aus Phase 2 in Praktiukumsübersicht
→ Anfragen an bestehende Gruppen möglich  (an alle Teammitglieder)
→ Kommentare möglich, wenn z.B. manuelles Mergen vorgenommen  werden soll: 	eine Gruppe mit 2 Leuten möchte einer Gruppe mit 3 Leuten beitreten  ­ entsprechende E­	Mail­Benachrichtigungen
→ Teammitglieder werden bevorzugt in gleiche Gruppen eingeteilt (1)
→ Möglichst in gleiche Gruppe, aber im Notfall können auch einzelne 	Teammitglieder in andere Gruppen eingeordnet werden 	(z.B. bei Unstimmigkeiten in Phase 2, wie zu kleine Gruppe)
→ “Mergen” von Teams: 	z.B. Praktikum von 5 Leuten, eine Gruppe mit 3 Leuten und eine Gruppe mit 2
Leuten
→ Teamgröße sollen während Praktiukusanmeldung vorgegeben werden
→ Teamleiter verschickt Einladungen an potenzeille Teammitglieder
→ Potenzielle Teammitglieder bestätigen Anmeldung
→ Übersicht sowohl für geladene Personen (welche Einladungen habe ich  erhalten)
 	­→ Alleingänger müssen sich NICHT in Phase 2 anmelden, sondern sind per default 	teamlos (bzw. ein Einerteam)
→ Nice­to­have: Vorschläge für Personen auf Grund von bisherigen Anmeldungen
→ Problem: Teams-zuordnen:
- akzeptable Lösung: Benutzer-Auflösung des Problems
- lieber automatische Ermittlung mit Rückmeldung, dass nicht umsetzbar für einzelne Personen (Zukunft)
- 2 Stunden Laufzeit
→ Gruppengröße als Priorität? → Teamerhaltung

Datenbank und Implementation
→ Veranstaltungen, die ein Student belegen darf sind in Student gespeichert.
→ aktueller Benutze über Matrikelnummer
→ statt verfügbaren Kursen für Student, nicht verfügbare Kurse
→ Zwischentabelle Studiengang_Kurs
→ Studiengang bei Student ergänzen
→ max. Teilnehmerzahl für Kurse
→ Student kennt nicht verfügbare Kurse, sondern unverfügbare (relevant für	Importschnittstelle)
→ Importinterfaces in den 'models' Ordner
* Keiner verändernden Operationen
→ Anpassung fachliches Modell / Datenbank: Student kennt seine Verfügbaren Kurse
→ Neustrukturierung der Datenbank:
* Menge der von UniKit persistierten Daten wird reduziert um Inkonsistenzen mit	Fremdsystem-Datenbank zu vermeiden.
* Lediglich Wahlen der Veranstaltungen, Teambelegungen und Gruppenbelegungen	werden persistert
* Verantwortlicher für Modellierung: Andi
→ "Student" bekommt Attribut Studiengang (Fachbegriff undefiniert)
→ "Course" bekommt Attribut Studiengang
→ Zwischentabelle KursZuFachrichtung (Fachbegriff undefiniert)
Wichtig beispielsweise für WPs (studiengangsübergreifend)
→ Liste von Studenten und Liste von Veranstaltungen, welcher Student darf welche	Veranstaltungen belegender

Aufgabenverteilungen

- Thomas:	→ Use­Case für die Anmeldung → ?
    → Implementierung von Phase 1 (erledigt)
* Vorbedingungen: Ein angemeldeter Student der seine belegbaren	Veranstaltungen kennt
* Anzeige der Verfügbaren Veranstaltungen, Persistierung mittels Hibernate	in Datenbank
→ Auswahl der Kurse in Controller übergeben (erledigt)
→ Persistierung mittels Hibernate (erledigt)
→ Glossar → ?
- Andi: → Mook­Up Teambildung (Phase 2) (erledigt)
→ SQL Skripte für DB erstellt (erledigt)
→ Java Modells für Hibernate erstellt (erledigt)
→ Studentendaten erzeugt (Testdaten) (erledigt)
→ Aufsetzen der Datenbank (erledigt)
→ Datenbank erstellt und befüllt (erledigt)
→ Hibernate Mapping durch Annotationen in Models ersetzen (erledigt)
→ Fertigstellung aller Branches (erledigt)
- Jana: → vorläufiges Glossar (erledigt) → verworfen
→ Hibernate Mappings (erledigt) → verworfen
→ Komponentendiagramm überarbeiten (erledigt)
- Jonas:	→ Code Conventions (erledigt)
→ Implementierung der Importschnittstellen (erledigt)
→ Initialisierung der SessionFactory mittels statischem Konstruktor → ?
→ Bisher kriegt der Student Kurse aller Fachrichtungen, Logik und	Datenbankschema müssen angepasst werden → ?

Begriffe für das Glossar

- Leute ohne Team sind: Teamlose  (verworfen, da Englisch)

Namenskonventionen
* Controller: [Name]Controller
* Implementation: [Name]Impl
* Interface: [Name]

Algorithmus
- Vor Sortierung: Prüfung, ob sich Praktikums-/Vorlesungstermine überschneiden
- Ersatz-Sortierungs-Algorithmus:
→ Anmelden für Praktikum
→ Team bilden
→ Anmelden für Gruppenbelegungen
- e-mail bei Konflikt
- alle können anmelden
- Pop-up bei Konflikt
- Apriori angelehnt?
- Priorisierung innerhalb des Fachsemesters in dem die meisten Kurse belegt wurden, bei gleich vielen Belegungen → niedrigeres Semester

Präsentation SE2P1
Aufgabe 1: Liste der Teammitglieder -> Jana
Aufgabe 2: Projektplan reviewen/anpassen-> Jana
    1. Was/Wann/Wer: An Meilensteinen orientiert, wird vor nächstem Meilenstein geplant
    2. Rollen:
      1. Andi: Projektleiter, Infrastrukturbeauftragter
      2. Jana: Qualitätssicherung
      3. Jonas: Chefdesigner technisch
      4. Thomas: Chefdesigner fachlich
  2. Aufgabe 3: Deployment des Prototypen -> Andi
  3. Aufgabe 4: Statusbericht des Projekts -> Jonas