Praktikumsanmeldesoftware
UniKit (Stand 09.11.2015)

Projektbeschreibung:
UniKit ermöglicht es den Studenten sich mit einem Team bestehend aus zwei bis 10 Studenten (je nach Vorgabe der Uni) für eine Veranstaltung anmelden zu können. Dies erfolgt in zwei Phasen. In Phase Eins melden sich die Studenten verbindlich für das Praktikum an und in Phase Zwei haben die Studenten dann die Möglichkeit sich für eine angemeldete Veranstaltung in einem Team zusammen zu finden. Sie können entweder ein Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Ist Phase Zwei beendet und somit auch die Anmeldephase, springt unser Algorithmus an und versucht möglichst alle Teams konfliktfrei auf die Praktikumsgruppen zu verteilen. Ist ein Student keinem Team beigetreten, so macht das nichts und er wird dennoch einer Praktikumsgruppe zugeteilt. Als Ergebnis liefert UniKit dann einen Belegungsplan für alle Praktika und den dazugehörigen Praktikumsgruppen.

Agenda für das Meeting am 10.11.2015:

1. Einleitung
  1. Aktueller Zustand des Projektes
  2. Zeitplan
2. Übersicht der Dokumentation
3. Das System in Aktion
  1. Der aktuelle Stand wird live vorgeführt
4. Probleme
5. Fragen?

Statusbericht
- Projektname: UniKit
- Aktuelle Version: 0.5 (vom 09.11.2015)
- Nächste Version: 0.8 (vermutlich zum nächsten Praktikumstermin)

Gesamtprojektzustand:

Lagebericht:

Aktueller Stand:
In den vergangenen Wochen sind wir sehr gut vorangekommen und mittlerweile sogar zeitlich vor unserem Projektplan. Die Phase Zwei ist fast komplett fertig. Nur das Verschicken von Emails müsste noch implementiert werden. Der nächste Schritt wäre dann der weitaus aufwendigere, nämlich die Entwicklung des Verteilungsalgorithmus. Da wir aber sehr gut in der Zeit sind, sind wir aktuell guter Dinge, dass wir das auch noch schaffen werden.

Wir sind sehr froh darüber, dass wir zu diesem Zeitpunkt praktisch keine gravierenden Probleme mehr haben. Die alten Probleme wurden alle aufbereitet.
- Die Versionsverwaltung mit „GitHub“ funktioniert inzwischen sehr gut und wir verwenden nur noch einen „Master Branch“.
- Wir haben aus den alten Fehlern gelernt und arbeiten jetzt mit einem Ticketsystem namens „YouTrack“. Dort ist es sehr schön und übersichtlich möglich die Aufgaben in Form von Tickets an die einzelnen Teammitglieder zu vergeben. Seitdem wir uns auf diese Weise organisieren, sind wir sehr gut vorangekommen.
- Auch die neue Protokollierung der wöchentlichen Teammeetings mittels der von Ihnen vorgestellten Protokolltechnik hat entscheidend dazu beigetragen die Organisation zu verbessern.

Probleme:
Obwohl wir sehr gut in der Zeit liegen, könnte die Planung unserer Sprints noch ein wenig besser verlaufen. Zurzeit haben wir zwar einen groben Projektplan gehabt, während der Meetings lag der Fokus allerdings nur auf den Aufgaben der nächsten Woche. Das führte dazu, dass der Druck in der letzten Woche doch wieder ein wenig größer wurde. Hier gilt es in Zukunft noch ein wenig langfristiger zu planen.

Ein weiterer Punkt, wo wir in Zukunft nachbessern müssen, ist, ein geeignetes Verfahren für das Testen zu entwickeln. Bislang haben wir nämlich noch keine automatisierten Tests. Das System ist zwar noch sehr übersichtlich und wurde ausführlich „manuell“ und per „Debug-Ausgaben“ getestet, aber so ein Verfahren birgt natürlich immer Risiken, die es zu verhindern gilt und eigentlich nicht zu einer professionellen Softwareentwicklung gehören sollten.

Qualität:
Die fehlenden automatisierten Tests wurden eben ja bereits angesprochen. Ansonsten müsste der Code vielleicht an einigen Stellen noch einmal refaktorisiert werden. Insgesamt können wir aber schon sagen, dass die Qualität gut ist. Wir haben strukturiert gearbeitet und bevor es an die Implementierung ging, sehr detailliert dokumentiert und entworfen, was wir überhaupt bauen werden. Dies ist in Form von Klassendiagrammen, Use-Cases, einem Glossar und diversen anderen Dokumenten geschehen, die wir auch als Auslieferungsgegenstand abgeben werden.